软件项目开发计划

引言

软件项目的任何文档都包含引言部分，需介绍文档的编写目的、背景、预期读者、以及参考资料，还可包含文档历史演化版本。在课程实践中，引言部分可不必填写。

项目基本信息

| 项目名称 | 校内体育赛事数据平台 Campus Sports Events Data Platform |
| --- | --- |
| 项目简介 | 我们旨在设计一款服务于校园体育赛事的数据平台。服务于教练员、运动员、观众多方需求，构建了一个集资讯、数据、社区和工具于一体的校园体育生态。 |

项目目标与范围

项目目标

| 功能目标 | 提供体育比赛赛前、赛中、赛后新闻快讯；涵盖详细的球队积分榜、球员得分榜、助攻榜以及赛程等数据记录；创建活跃的文字、短视频社区，用户可以在新闻、战报、帖子下评论、盖楼，形成独特、活跃的校园体育赛事氛围；完善体育教练组工具栏，提供阵容排布、赛程查询、历史交锋等功能插件 |
| --- | --- |
| 质量目标 | 对性能几乎没有要求。有简洁美观的UI设计；保证数据的完整性、安全性；在之后有直播需求时，转播延时在5秒以内。 |
| 成本目标 | 由七人团队在两个月完成，与各个体育组织协同完善战报数据，暂无经费。 |
| 交货期目标 | 在2025年12月30日前 提交内容为：项目执行情况甘特图，实践过程中所编写的所有图及文档 的最终版本，实践报告的所有PPT，软件可运行或部署版本（包含部署说 明等文档），如.apk文件，小组成员的分工说明以及课程感悟建议， GitHub仓库链接，软件使用说明书 |

项目范围

| 功能范围 | 在12月30日前，完成赛后战报的界面、积分榜、得分榜的界面，评论交互、教练战术板、短视频的功能。本项目暂时不开发实时直播、推荐系统的功能。 |
| --- | --- |
| 工程范围 | 本项目实施过程中的工程活动应该开发web端和安卓端的手机应用，不开发ios系统以及服务器端。 |

主要参与人员

需列出项目涉及的所有利益相关者，而不仅仅是开发团队成员。

| 姓名 | 项目中角色/职责 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王懿 | 项目负责人 | 管理项目进度，App端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 胡卓凡 | 后端开发人员 | Web端后端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 黄涵优 | 前端开发人员 | Web端前端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 姜家海 | 后端开发人员 | App端后端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 孙晟皓 | 前端开发人员 | Web端前端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 徐梓越 | 前端开发人员 | App端前端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 闫宏远 | Web开发人员 | Web端开发 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 汪思涵 | 项目负责助教 | 监督开发流程，提供指导 | 2025/9/15-2025/12/30 |
| 孙艳春 | 指导老师 | 提供指导和建议 | 2025/9/15-2025/12/30 |

软硬件资源计划

说明为支持本项目的开发所需要的各种条件和设施（如计算机、服务器、开发软件等）。

| 资源名称 | 详细配置 | 获取方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人电脑 | 8G内存以上 | 自行购买 | 开会，编写与查看文档，编写与调试程序 |
| Android Studio | 2021 | 自行下载 | App端构建架构 |
| Electron |  | 自行下载 | Web端构建架构 |

项目进度计划

本文档的核心内容，描述项目任务的分解、具体时间的安排和责任人员，采用甘特图的方式进行描述。